Cigacice, dnia 06.02.2012r.

PZZD.272.03.2012.Z-1
Oferenci

Dot. przetargu: „Oznakowanie poziome nawierzchni jezdni sieci dróg powiatowych 
na terenie Powiatu Zielonogórskiego”

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z siedzibą w Cigacicach uprzejmie informuje, że dnia 02 lutego 2012 r. wpłynęło zapytanie dot. przetargu na ww. zadanie.

Pytanie 1.

Z uwagi na rozległy termin wykonania prac (od 01.05.2012 do 12.11.2012) proszę 
o informację w ilu etapach przewidujecie Państwo wykonanie oznakowania poziomego. Proszę również o podanie minimalnej ilości jednorazowego zamówienia (wezwania, etapu).
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przewiduje wykonie całości przedmiotu zamówienia w jednym etapie tzn. w terminie od 01.05.2012 r. do 31.07.2012 r. Jednakże, gdyby okazało się to niemożliwe z przyczyn obiektywnych np. ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie oznakowania poziomego jezdni, zadanie musi zostać dokończone w drugim terminie tzn. od 01.09.2012 r. do dnia 12.11.2012 r. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w pierwszej kolejności wykonał oznakowanie poziome jezdni na przejściach dla pieszych oraz skrzyżowaniach.
