Załącznik nr 1 (wzór)

UMOWA  nr PZZD.273. …  .2013

Zawarta w dniu ……………….. 2013r. w …........... pomiędzy: 

Powiatem Zielonogórskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z upoważnienia którego działa Pani Agnieszka Stelmasik Dyrektor Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg, Górzykowo 1,66-100 Sulechów

przy kontrasygnacie Pani Moniki Kwaśnej – Głównej księgowej

zwanym dalej "Inwestorem”,

a  

…………………………………………………………………………….………………………..

mającym siedzibę w ……………………………………………………………………………….

- zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………

W wyniku przeprowadzonego przez Inwestora postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników oraz roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2013 roku (znak  PZZD.272.01.2013) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. W ramach przedmiotowej umowy Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane pt.: Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników oraz roboty w zakresie napraw                           i konserwacji obiektów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2013 roku. 

2. Zakres robót ujęty jest w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do umowy) i opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do umowy). 

§ 2

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisana umowy do dnia 13.12.2013 r.

2. Roboty objęte zamówieniem będą realizowane w dwóch trybach:

a). tryb awaryjny - max czas do rozpoczęcia realizacji zlecenia - 3 godz. od chwili przyjęcia zgłoszenia telefonicznego;

b). tryb podstawowy - zamówienia wg potrzeb - czas przystąpienia do prac w ciągu 24 godzin od zgłoszenia pisemnego.

§ 3

1. Inwestor powołuje inspektora nadzoru w osobie: ……………………………………………….

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca ustanawia kierownika robót budowlanych w branży drogowej w osobie: ………………….  posiadającego:

a) Uprawnienia budowlane o: 

 
Nr ewidencyjnym  …………………………….

poświadczone przez …………………………..

b) oraz Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 

nr ………………………………..

wydane przez …………………………………………………………………………………..

ważne od ………….. do ……………………. 

§ 4

W zakresie robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami Inwestora zwartymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do umowy) i szczegółowych specyfikacjach technicznych (załącznik                nr 2 do SIWZ).

2) Wykonania zakresu robót z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki i postanowieniami umowy.

3) Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a. wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych oraz Inwestora, przy użyciu własnego sprzętu, własnych maszyn i urządzeń, materiały, o których mowa wyżej, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy –  Prawo budowlane);

b. zapewnienie właściwej organizacji prac i organizacji terenu robót;

c. zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym robotami oraz utrzymywanie terenu                 w należytym porządku;

d. po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu i przekazania go Inwestorowi w dniu odbioru robót;

e. uzgadnianie planowanych robót z inspektorem nadzoru wyznaczonym przez Inwestora;

f. przygotowanie i przekazanie Inwestorowi w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót dokumentacji powykonawczej (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, gwarancje);

g. ponoszenie pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych Inwestora lub osób trzecich, powstałe w związku                          z wykonywaniem obowiązków przyjętych umową;

h. dostarczenie wszelkich materiałów i urządzeń oraz wykonanie wszelkich prac, które nie są wyraźnie wymienione w zakresie obowiązków Wykonawcy lub opisie przedmiotu umowy, a których dostawa i wykonanie w sposób uzasadniony wynika z zakresu prac niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wykonanego przedmiotu umowy;

i. do zapewnienia przestrzegania przez swoich pracowników w trakcie wykonywania prac,                         o których mowa w § 1 umowy, przepisów bhp i ppoż.;

j. pełnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do robót realizowanych przez ewentualnych podwykonawców;

k. naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego robót bądź urządzeń zniszczonych                         lub uszkodzonych w trakcie realizacji umowy;

4) Koszty związane z realizacją określonych w pkt 1 - 3 obowiązków, w tym koszty odszkodowań za szkody spowodowane w mieniu osób trzecich, ponosi Wykonawca.

§ 5

1. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej               w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

2.
Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej 
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

a)
Zmiana terminu realizacji zadania: 

· zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

· warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, itd.;

b) 
Zmiany osobowe:

· zmiany osób realizujących zamówienie  pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ

· zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych;

· zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę                      i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,

· rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,        o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych  w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.

c)
Pozostałe zmiany: 

· w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Inwestora (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy);

· zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

· przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;

· zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357(1) KC;

· rezygnacja przez Inwestora z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Inwestor zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł                    w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

· zmiany lub innej istotnej zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych umową (dotyczy wynagrodzenia kosztorysowego);

· zmiana nazwy zadania.

§ 6

Wykonawca w przypadku uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt.

§ 7

1 Wykonawcy przysługuje od Inwestora za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do umowy), wykazie stawek i narzutów (załącznik nr 2 do umowy) oraz formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do umowy) w wysokości ........................ brutto (słownie .................................................. brutto). 

2 Na wymienioną kwotę wskazaną w ust. 1 składają się poszczególne elementy zamówienia zgodnie                z formularzem cenowym, SIWZ i ofertą Wykonawcy z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących stawek podatku VAT. Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym nie podlegają waloryzacji i są stałe w okresie trwania niniejszej umowy

3 Powyższe kwoty zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z SIWZ i oferty Wykonawcy, jak również niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy i odtworzenie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy itp.

4 Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonywanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5 Inwestor dopuszcza możliwość częściowych płatności.

6 Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru, sporządzony z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a w przypadku zakwestionowania robót jako wadliwych – protokół odbioru tych robót po usunięciu wad.

7 Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe rozliczenie kwoty wynikającej z realizacji umowy.

8 Za roboty objęte formularzem cenowym, ale niewykonane z powodu uznania ich przez Inwestora                  za zbędne, wynagrodzenie nie przysługuje.

9 Inwestor ma obowiązek zapłaty faktur w terminie do 30 dni licząc od daty ich doręczenia                           wraz z dokumentami rozliczeniowymi, w szczególności protokołem odbioru, bez uwag co do przedmiotu odbioru, kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz dokumentacją fotograficzną obejmującą stan przed naprawą, w trakcie oraz po jej zakończeniu.

10 Zapłaty będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

11 Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Inwestora.

12 W przypadku błędnie podanego na fakturze numeru konta, koszty związane z dokonaniem przelewu     (koszty manipulacyjne), którymi bank obciąży Inwestora pokryje Wykonawca

13 Za opóźnienie w zapłacie faktury Inwestor zapłaci odsetki ustawowe.

§ 8

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy za pomocą podwykonawców wskazanych w złożonej ofercie. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmiana w zakresie podwykonawstwa może nastąpić tylko za zgodą Inwestora.

2. W przypadku wykonania części zamówienia przy udziale osób trzecich, Inwestor zapłaci fakturę Wykonawcy po złożeniu przez podwykonawcę oświadczenia, z którego będzie wynikać, że Wykonawca wypłacił podwykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace będące przedmiotem zamówienia.

3. 
Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Inwestora.

§ 9

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót uzupełniających, których zakres nie przekracza 50% wartości zamówienia objętego ofertą, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tych robót zleconych przez Inwestora na podstawie odrębnej umowy zawartej stosownie do art. 66 i 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki.

2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót uzupełniających Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

3. Roboty uzupełniające zostaną zrealizowane z zachowaniem tych samych norm, standardów i parametrów jak zamówienie podstawowe.

§ 10

Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, ma obowiązek informowania Inwestora (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót zanikowych oraz terminie ich odbioru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

§ 11

1.  Strony postanawiają, że przy wykonaniu umowy stosuje się kary umowne.

2.  Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki;

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady                           - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy;

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto;

5) za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego (brutto).

3. Wysokość naliczonych kar umownych nie może być wyższa niż 50% wynagrodzenia brutto.

4. Kary umowne nie wykluczają możliwości dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktur w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego kary umownej w wysokości określonej w ust. 2. Jednocześnie Wykonawca oświadcza,                          że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jej nieważnością.

§ 12

1. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Inspektora Nadzoru i Inwestora o zakończeniu robót.

2. Inwestor w terminie do 7 dni od zgłoszenia telefonicznego dokona odbioru.

3.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Inwestor może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz uprawniony jest do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 13

Okres gwarancji na roboty objęte umową wynosi 24 miesiące licząc od daty końcowego odbioru.

§ 14

1. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych objętych niniejszą umową, ponosi on pełną odpowiedzialność cywilną                             i odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dalej „ubezpieczenie OC”) oraz jest zobowiązany do utrzymywania ważnej (aktualnej) umowy ubezpieczenia OC.

3. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Inwestorowi dokument                 o kontynuacji ubezpieczenia.       

4. Inwestor w każdym czasie może żądać od Wykonawcy przedłożenia pisemnej informacji ubezpieczyciela o rzeczywistej wysokości sumy gwarancyjnej oraz przedmiocie i zakresie ubezpieczenia OC.

§ 15

1. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a) w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy,                w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

b) zostanie ogłoszona upadłość lub stan likwidacji Wykonawcy;

c) zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie;

e) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu robót w umówionym terminie przez okres powyżej jednego miesiąca, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym;

f) w przypadku braku środków finansowych, czego Inwestor nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

g) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Inwestor:

a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury VAT określonego w niniejszej umowie,

b) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia wraz z uzasadnieniem a w wypadku przewidywanych w ust. 1 lit. d i g w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji o przyczynie będącej podstawą odstąpienia.

4. W wypadku nie zrealizowania przez Inwestora pełnego zakresu zadania przewidzianego w SIWZ, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze. 

§ 16

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw obowiązków wynikających z umowy, w całości lub     w części, w szczególności Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia lub przenieść obowiązku zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych Inwestorowi.

§ 17

Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy             dla siedziby Inwestora .

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 19

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 20

Integralną częścią umowy są:

1. formularz cenowy 

2. wykaz stawek i narzutów

3. formularz oferty

4. opis przedmiotu zamówienia

Inwestor                                                                                               Wykonawca


