Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod zamówienia według CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Istotne warunki zamówienia

I. Przedmiot zamówienia:

Dokumentacja projektowa remontu drogi Krzywaniec – Nowogród Bobrzański na odcinku drogi powiatowej nr 1140 F Łagoda - Nowogród Bobrzański od km 14+045 do km 16+895
 i od km 18+460 do km 19+360
II. Ogólne wymagania Zamawiającego:

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń oraz wykonanie remontu drogi Krzywaniec – Nowogród Bobrzański na odcinku drogi powiatowej nr 1140 F Łagoda - Nowogród Bobrzański od km 14+045 do km 16+895 i od km 18+460 do km 19+360.
W szczególności dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno – budowlanych, zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skorelowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

III. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji:

Ww. przedsięwzięcie przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi Krzywaniec – Nowogród Bobrzański na odcinku drogi powiatowej nr 1140 F Łagoda - Nowogród Bobrzański od km 14+045 do km 16+895 i od km 18+460 do km 19+360.
Parametry techniczne drogi przyjąć jak dla klasy drogi „Z” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 Droga klasy Z ; KR2
 Droga jedno jezdniowa, dwupasowa;

 Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN;

 Prędkość projektowa:

- Vp = 60 km/h

 Szerokość jezdni:

- ok. 5,8 m
Stan istniejący 

Projektowana droga zlokalizowana jest na terenie gminy  Nowogród Bobrzański na działkach nr 173/5,248/4. 

Projekt  

Projekt obejmie ułożenie dywanika asfaltowego na długości 3,750 km z uporządkowaniem obustronnie poboczy i rowów odwadniających drogę na długości 5,40 km oraz rozwiązanie sposobu odprowadzenia wód opadowych przy bramie wjazdowej na teren kompleksu wojskowego.
Pobocza o szerokości średnio 0,75m, rowy drogowe trapezowe, jezdnia o przekroju daszkowym 
i jednostronnym na łukach.

Parametry techniczne obiektów inżynierskich przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich utrzymanie.

IV. Zakres prac projektowych:

 Część drogowa

 Długość odcinka:

- ok. 3,750 km;

Szerokość jezdni:

- ok. 5,80 m

- ułożenie dywanika asfaltowego

V. Dokumentacja techniczna powinna zawierać:

1. Mapę do celów opiniodawczych jako materiał wyjściowy do projektowania;

2. Mapy władania gruntami i wypisy z rejestru gruntów 

3. Projekt budowlany;

4. Projekt wykonawczy;

5. Opracowanie prognozy ruchu wraz z przyjęciem konstrukcji jezdni zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” jako element składowy projektu wykonawczego;

6. Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z decyzją zatwierdzającą przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym jako element składowy projektu wykonawczego;

7. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne jako element składowy projektu wykonawczego;

8. Zezwolenie na realizację remontu, (zgłoszenie) ;

VI. Wytyczne Zamawiającego:

Projekt Budowlany:

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinny przede wszystkim spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 wraz 
z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43 poz. 430).

Zawartość projektu budowlanego:

1. Projekt remontu drogi wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

2. Projekt architektoniczno – budowlany;

3. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Projekt Wykonawczy:

1. Opis techniczny (rozszerzony o opis technologii robót, obliczenia robót, współrzędne punktów tyczenia);
2. Komplet rysunków technicznych  m.in.:

• plany orientacyjne,

• plany sytuacyjno – wysokościowe,

• przekroje poprzeczne,

• profile podłużne,

• rysunki konstrukcyjne,

• szczegóły konstrukcyjne,
3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne;
4. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

5. Kosztorys inwestorski sporządzony w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL w formie tabeli elementów rozliczeniowych – opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. „w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno –użytkowym”, zawierający:

• stronę tytułową zawierającą:

- nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego

  Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji,

- nazwę i adres Zamawiającego,

- nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,

- imiona i nazwiska z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także

   ich podpisy,

- wartość kosztorysową robót,

- datę opracowania kosztorysu inwestorskiego;

• ogólną charakterystykę obiektu, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót;

• przedmiar robót;

• kalkulację uproszczoną;

• tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami koszów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót;

• załączniki:

- założenia wyjściowe do kosztorysowania;

- kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów  rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i zysku.

Tabele kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót mają być opracowane wg poniższego wzoru:
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

	Lp.
	Podstawa
	Wyszczególnienie elementów

Rozliczeniowych

Opis robót i obliczenie ich ilości


	Jednostka
	Ilość



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


KALKULACJA UPROSZCZONA

	Lp.
	Podstawa
	Pozycja wg

specyfikacji


	Wyszczególnienie

elementów

rozliczeniowych


	Jednostka
	Ilość
	Cena

jednostkowa


	Wartość

pozycji



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                         Razem netto …………………………………..

Materiały należy przekazać Zamawiającemu również w wersji elektronicznej:

– płyta CD lub DVD: część rysunkowa w formacie umożliwiającym odczyt w ogólnie dostępnych przeglądarkach ( typ pliku .dwg lub .pdf ), część opisowa w edytorze tekstów MS Word ( typ pliku .doc ), część kosztorysowa w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel ( typ pliku .xls ).

VII. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1. Mapę do celów opiniodawczych jako materiał wyjściowy do projektowania (wersja elektroniczna ) – 1 egz.

2. Projekty budowlane – 4 egz.

3. Projekty wykonawcze  – 4 egz.
4. Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia
VIII. Kontrola jakości opracowań projektowych:

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy wykonywany będzie przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd  Dróg z siedzibą w Sulechowie.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.

Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji przy jej odbiorze. 

Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej potwierdza jej otrzymanie protokołem przekazania, a następnie przystąpi do czynności odbioru, które zakończy w terminie do 7 dni roboczych podpisaniem protokołu odbioru albo zwrotem dokumentacji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru. 

Jeżeli Zamawiający nie odbierze (w formie protokołu odbioru) przekazanej dokumentacji w ciągu 7 dni roboczych i nie zawiadomi Wykonawcy o przyczynach niedokończenia odbioru, Wykonawca może jednostronnie stwierdzić na piśmie, że data wykonania odbioru przypada po upływie 7 dni roboczych od daty przekazania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca wykona uzupełnienie lub poprawi nienależycie wykonaną dokumentację na własny koszt i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
IX. Materiały wyjściowe:

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy wyniki pomiarów ruchu niezbędne do obliczenia prognozy ruchu.

2.Sposób przekazania dokumentacji:

 Dokumentacje należy złożyć do Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z/s w Sulechowie

3. Dokumentację projektową, należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach kartonowych z rączką wraz z wykazem zawartości teczki.
X. Uwagi Zamawiającego:

1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego niniejszym zamówieniem w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
2. Za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane elementy zgodnie z załączonym formularzem cenowym.
3. Wykonawca w ciągu 14 dni od zawarcia umowy przedstawi harmonogram rzeczowy w którym określi termin realizacji poszczególnych elementów – zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1a, harmonogram należy przedstawić w Powiatowym Zielonogórskim Zarządzie Dróg z siedzibą w Sulechowie.

4. Wykonawca zobowiązany jest do składania raportów dotyczących przebiegu prac projektowych, ich zaawansowania oraz zaistniałych problemów.

Raporty powinny być dostarczane ustnie lub pisemnie  do Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Sulechowie wg harmonogramu.
5. Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru prac.

6. Zamawiający informuje, że nie posiada pomiarów ugięć nośności istniejącej drogi, w związku, z czym Wykonawca powinien je przewidzieć w wycenie projektu.

7. Zamawiający informuje, że w projekcie, który należy wykonać, nie wystąpią podziały nieruchomości.

8. Zamawiający informuje, że zadanie jest na zgłoszenie, które należy złożyć w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze

9.  Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, albowiem przedmiotowa inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz na Obszar Natura 2000. Decyzją Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 18.05.2010r. postępowanie z urzędu zostało umorzone.
XI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 03.12.2010 r.

                                                                                                                          Załącznik nr 1a
                                           HARMONOGRAM RZECZOWY (wzór)

	Lp.
	Rodzaj prac projektowych
	Data

rozpoczęcia


	Data

ukończenia



	1
	MATERIAŁY WSTĘPNE

	
	Mapa do celów opiniotwórczych
	
	

	
	Mapy władania i wypisy z rejestru gruntów
	
	

	2
	 BRANŻA DROGOWA

	
	Plan sytuacyjny do uzgodnienia (koncepcja rozwiązań)


	
	

	
	Prognoza ruchu wraz z przyjęciem konstrukcji jezdni
	
	

	
	Projekt wykonawczy
	
	

	
	Projekt stałej organizacji ruchu
	
	

	
	Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót
	
	

	
	Specyfikacje techniczne
	
	

	3
	POZOSTAŁE OPRACOWANIA

	
	Projekt budowlany
	
	

	
	Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
	
	


                                                                                                                          Podpis

                                                                                           .........................................................................

                                                                                                                                 (podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

