Cigacice, dnia 29.07.2011r.

PZZD.272.16.2011.Z-1
Oferenci
Dot. przetargu: 

„Modernizacja drogi powiatowej nr 3802F Al. Niepodległości w Sulechowie”

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z siedzibą w Cigacicach uprzejmie informuje, 
że do w/w przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1:
Prosimy o określenie czy Zamawiający nie przewiduje oczyszczenia nawierzchni (istniejąca nawierzchnia, w-wa wyrównawcza, w-wa wiążąca)?

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ przewidziane jest oczyszczenie mechaniczne nawierzchni (7000m2).

Pytanie 2:
Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie i pomiarów stwierdzamy, że przewidziana ilość mieszanki mineralno-bitumicznej do wyrównania w poz. 1.5 przedmiaru robót – 300 t jest niewystarczająca. Prosimy o dokonanie korekty przedmiaru robót.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ przedmiar należy traktować jako element pomocniczy przy realizacji przedmiotu zamówienia, dlatego też ilość 300 ton jest tylko sugestią Zamawiającego i powinna być ona wystarczająca.

Pytanie 3:
Pozycja nr 1.1 przedmiaru – „skropienie nawierzchni asfaltem” – prosimy o określenie pod którą warstwą konstrukcji nawierzchni, zamawiający przewiduje wykonanie skropienia 
w ilości 7000,00 m2. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewidział wykonanie skropienia nawierzchni asfaltem w ilości 7000,00 m2 pod warstwą wiążącą.
