Sulechów, dnia 15.03.2010r.

PZZD-343/08/2010/ Z-1
Oferenci
Dot. przetargu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku Drzonków - Sucha”

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z siedzibą w Sulechowie uprzejmie informuje, 
że do w/w przetargu nieograniczonego wpłynęło następujące zapytanie:
1. Jeżeli w istniejącej przebudowie przeznaczonej do rozbiórki zostanie stwierdzony inny materiał niż GRC, to czy zostanie to zaliczone w ramach dodatkowych pozycji 
kosztorysowych
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że rozbiórka została zaprojektowana na podstawie badań istniejącej konstrukcji jezdni. W przypadku stwierdzenia w podłożu lokalnie innych podbudów, należy dokonać ich obmiaru, następnie poprzez porównanie normatywnych nakładów kosztów rozbiórek Inspektor dokona dostosowania ceny jednostkowej dla rozbiórki innych rodzajów podbudowy. Pod uwagę będę brane wyłącznie zwiększone lub zmniejszone nakłady na rozbiórkę z załadunkiem.

2. Czy zamawiający jest w posiadaniu aktualnej „Decyzji na wycinkę drzew”? Jeżeli tak to czy jest w niej określony termin jej realizacji w odniesieniu do okresu ochronnego?

Odpowiedź: 

Zamawiający jest w posiadaniu „Decyzji na wycinkę drzew”. W decyzji nie jest określony termin jej realizacji w odniesieniu do okresu ochronnego. 

3. Czy zamawiający jest w posiadaniu zatwierdzonego Projektu stałej organizacji ruchu? 
Co należy zrobić z istniejącymi przystankami autobusowymi nie ujętymi w Projekcie Budowlanym?

Odpowiedź: 
Zamawiający jest w posiadaniu zatwierdzonego Projektu stałej organizacji ruchu. Istniejące przystanki pozostają bez wprowadzenia zmian.
Projekt stałej organizacji ruchu – został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 
4. Czy Zamawiający jest w posiadaniu zatwierdzonego Projektu Tymczasowej Organizacji ruchu na czas robót? Czy dopuszcza się w związku z tym organizację robót z całkowitym zamknięciem drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 279 do ul. Rajtarowej? Projektowana droga na większości tego odcinka posiada szer. 3,5 m co uniemożliwia prowadzenie prac w ruchu wahadłowym.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada zatwierdzonego Projektu Tymczasowej Organizacji ruchu na czas robót. Dopuszcza się organizację robót z całkowitym zamknięciem drogi powiatowej po uprzednim wykonaniu przez Wykonawcę Projektu Tymczasowej Organizacji ruchu oraz jej zatwierdzeniu.
5. Czy koniec opracowania w km 2+300 wiąże się z budową jedynie wlotu drogi powiatowej, czy może z budową całego skrzyżowania?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że należy zbudować całe skrzyżowanie w km 2+306, 
w następujących kierunkach: w prawo do końca opracowania, w lewo poza zjazd do Straży Pożarnej.

6. Czy podporządkowane wloty skrzyżowań należy wykonać jedynie w granicach robót nawierzchniowych, czy może jak to jest ujęte w Projekcie budowlanym w całym zakresie obramowania krawężnikiem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podporządkowane wloty skrzyżowań należy wykonać 
w granicach robót nawierzchniowych a niedokończone łuki należy zakończyć krawężnikiem zatopionym do poziomu warstwy ścieralnej.

7. Przedstawione w ST wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej na w-wę podbudowy, wyrównawczą, ścieralną są oparte o normę PN-s-96025:2000. Jest to norma już nieaktualna. Czy można w ramach tego zaproponować mieszanki na wspomniane warstwy zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi z serii PN-EN 13108-1/7?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza się  zastosowanie norm zharmonizowanych, które zastąpiły polskie  normy dotyczące BA, pod warunkiem doboru odpowiadających mieszanek, zarówno pod względem składu jak również  cech fizyczno-mechanicznych mieszanki 
i wykonanej nawierzchni. Receptę należy przedstawić Inspektorowi nadzoru do oceny zgodności i akceptacji.

8. Prosimy o zmianę wymagań w stosunku do materiałów na MMA (kruszywo, wypełniacz) 
i ich przedstawienie w nawiązaniu do norm z serii PN-EN oraz dokumentu WT-1.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza się do stosowania normy PN-EN 13108-1/7, 
w szczególności dotyczy to  wymagań odnośnie kruszywa i wypełniacza.

9. Prosimy o zmianę wymagań dotyczących kontroli jakości wyprodukowanej MMA i ich przedstawienie w oparciu o normy PN-EN 13108-20/21 oraz dokument WT-2 (wymóg          ZKP)

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza się do stosowania normy zharmonizowane PN-EN 13108-1/7, PN-EN 13108-20/21, w szczególności dotyczy to  kontroli jakości wyprodukowanej MMA i przedstawiania ich wyników.

10. Czy do oceny prawidłowości składu mieszanki mineralno-asfaltowej (ekstrakcja) można opierać się na zaleceniach WT-2 (zgodnie z normami serii PN-EN).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza się do stosowania normy zharmonizowane, 
w szczególności można opierać się na dokumentach i zaleceniach przywoływanych przez te normy dla oceny składu mieszanki mineralno-asfaltowej.

11. W formularzu cenowym-przedmiarze robót w poz.97 napisano iż: ”Nawierzchnie 
z mieszanek mineralno- asfaltowych, ścieralna standard II, uziarnienie 0/16mm o grub. 5cm”,natomiast w przekroju normalnym napisano iż warstwa ścieralna ma mieć uziarnienie 0/12,8.Które z nich należy przyjąć jako właściwe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla warstwy ścieralnej należy wycenić mieszanki o uziarnieniu 0/16 mm.
